|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务总结 | | | |
| 时间 | 2015/11/01 | 成员 | 刘洋 |
| 任务内容 | A. 完成网站预览功能，完善“资料”页面。（最好类似于百度文库那样）  B. 与吴博士沟通，询问意见，结合吴博士意见，进行细节改进，具体在和吴博士一起商讨。  C.SSH之hirbernate 学习，本周能够基本了解birbernate实现，先跑通了hirbernate，能够完成简单的增、删、改、查的工作。第二周在进行原理性学习，学习扩展功能，（hirbernate 与struts2 结合能够跑通）。 | | |
| 要求 | 任务A. 可以成功完成预览功能，能够把PDF格式的文档展示出来，类似于百度文库预览，并且不依靠后台，最好用js就解决问题。预计周四晚上完成  任务B. iTree网站前台能够基本达到吴博士的满意。本周末完成  任务C.hirbernate 能够跑通，明白代码的意思，能简述出hirbernate的工作原理，总结出自己的学习文档。本周末完成 | | |
| 总结 | A预览功能 | | 这是这周要实现的最主要的功能，在网上搜集了大量pdf预览的资料，也有了好多的方案，但是大部分很复杂，网上提供的不详细，有的没有明确说明，有的说明了由于技术有限，好多知识都不懂。我自己给网站的预览功能提供了三种的方案,(详见iTreeWeb改进计划-2015.10.28-iTreely),我找了很多的开源插件，但是开源插件网上的好多不完整，下载到本地之后不能用，最终查阅了一个有关[PDF.js](http://blog.csdn.net/xiangcns/article/details/42089189)的专题才有些眉目，但是一直不会调用，一直卡在这一环节，后来查阅了很多资料，才了解到PDF.js必须预览服务器的PDF文件，不经服务器的本地调用是无法使用的。所以下一阶段的工作就是学习部署服务器。 |
| B网站完善 | | 吴博士对网站的评价就是效果达到了，但是技术还是很基础的技术，所以我又查了一下，网站的优化，几个简单的改进计划列举在了iTreeWeb改进计划-2015.10.28-iTreely中。这部分的任务还停留在计划阶段，下周落实。 |
|  | C.SSH之hirbernate 学习 | | 这部分学习感觉还可以，根据课上学习和课下的“开小灶”自学，把hirbernate跑通了，并且实现了增删改查，很满意，还有点小问题没有学会，关于hirebernate的一种使用：不需要建库、建表的使用还不会。 |